*Załącznik nr 5 do S.W.Z.*

**UMOWA - projekt**

zawarta w dniu ………………………………………….2024 r. w Tomaszowie Mazowieckim pomiędzy:

**Gminą Tomaszów Mazowiecki**

z siedzibą przy ul. Prezydenta I. Mościckiego 4 w Tomaszowie Mazowieckim

reprezentowaną przez:

**Franciszka Szmigla** – Wójta Gminy

zwaną dalej **ZAMAWIAJĄCYM**

**a**

**…………………………………………………………………………. NIP**

z siedzibą ………………………………………………………………….

zarejestrowanym …………………………………………………

reprezentowane przez:

………………………………………………………………………………………………..,

zwanym w dalszej części umowy **WYKONAWCĄ,**

*Podstawa prawna art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 20 ustawy 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 645 z późn. zm.).*

Na podstawie dokonania wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu publicznego/~~zaproszenia do złożenia ofert~~ (znak postępowania RZ.271.1.7.2024) zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 ze zm.) o następującej treści:

**§ 1**

**Przedmiot umowy**

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest: **„Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg zarządzanych przez gminę Tomaszów Mazowiecki w roku 2024”**

**Zakres rzeczowy zamówienia:**

Zadanie nr 1:

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych (rakowin, spękań, ubytków o głębokości do 4,0 cm)

* remonterem metodą ciśnieniową w technologii grysów i emulsji

Przewidywany zakres rzeczowy:

* remont cząstkowy emulsją i grysami bazaltowymi – ok. 140 Mg

Zadanie nr 2:

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych o głębokości powyżej 4,0 cm (bez obcinania krawędzi)

* + masą mineralno-bitumiczną

Przewidywany zakres rzeczowy:

* remont cząstkowy masą mineralno-bitumiczną – ok. 25 Mg

*Technologia wykonania remontów cząstkowych powinna być zgodna z postanowieniami STWiOR.*

1. Określone zakresy prac remontowych dla poszczególnych zadań są wartościami szacunkowymi. W związku z powyższym Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakresu rzeczowo-finansowego, ze względu na realne potrzeby Zamawiającego, bez zmiany cen jednostkowych wskazanych w ofercie Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego, w tym
w szczególności roszczenie o zrealizowanie mniejszego zakresu niż wynikający z SWZ i zawartej umowy.
2. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zamówienia na podstawie warunków określonych w specyfikacji warunków zamówienia i w niniejszej umowie, zgodnie z dobrą praktyką budowlaną, wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami oraz aktualnymi na dzień wykonania robót normami i z należytą starannością. Roboty drogowe należy wykonywać zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną dla tego rodzaju robót.
3. Wykonawca użyje do wykonania przedmiotu umowy wyłącznie materiałów posiadających wymagane prawem aprobaty techniczne, świadectwa jakości, atesty oraz wyniki badań.
4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać na swój koszt oznakowanie pionowe i zabezpieczenie miejsca na czas prowadzenia robót. Po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje teren budowy w terminie nie późniejszym niż termin odbioru wykonania zleconych robót.
5. **Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:**
	* *przedmiar robót,*
	* *STWiOR*

**§ 2**

**Termin wykonania zamówienia**

1. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie wg potrzeb i wskazań Zamawiającego, począwszy od dnia podpisania niniejszej umowy.
2. Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy nastąpi nie później niż **do
15 grudnia 2024 r.**
3. W zależności od potrzeb, Zamawiający będzie powiadamiać Wykonawcę o konieczności wykonania remontów drogą elektroniczną (e-mail), a Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do wykonania tych robót nie później niż **w ciągu 5 dni roboczych** od przekazania zakresu i rodzaju technologii wykonania.
4. Termin wykonania zleconych każdorazowo prac nie może być dłuższy niż **21 dni kalendarzowych**. W przypadku złych warunków atmosferycznych termin może zostać przesunięty na wniosek Wykonawcy (za zgodą inspektora nadzoru).

**§ 3**

**Obowiązki Zamawiającego**

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1. Niezwłoczne przekazywanie Wykonawcy zakresu prac za pośrednictwem wyznaczonego przedstawiciela Zamawiającego, nadzorującego prawidłowe wykonanie zamówienia
(w sposób wskazany w § 2 ust. 3).
2. Zapewnienie na swój koszt inspektora nadzoru.
3. Odebranie zleconych remontów po sprawdzeniu ich należytego wykonania.
4. Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

**§ 4**

**Obowiązki Wykonawcy**

Do obowiązków Wykonawcy należy:

1. Przejęcie terenu robót od Zamawiającego (każdorazowo na wniosek Zamawiającego);
2. Terminowe wykonanie robót zgodnie z umową; (rozpoczęcie i zakończenie prac zgodnie
z zapisami § 2 ust. 3 i 4 oraz sukcesywna ich realizacja, bez nieuzasadnionych przerw);
3. Prowadzenie książki obmiaru robót – z podaniem miejscowości i nazwy ulicy, rodzaj technologii wykonanego remontu, obmiaru ubytków w jezdni;
4. Ponoszenie wszelkiej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników oraz osób trzecich, powstających w związku z prowadzonymi robotami drogowymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych;
5. Ponoszenie odpowiedzialności odszkodowawczej wobec osób trzecich z tytułu nienależytego zabezpieczenia terenu prac i wykonywania przedmiotu umowy;
6. Przeprowadzanie prób, pomiarów, sprawdzeń i badań laboratoryjnych przewidzianych
w warunkach technicznych wykonania i odbioru robót na własny koszt;
7. Zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji;
8. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi, określonymi dla przedmiotu zamówienia;
9. Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia;
10. Posiadanie ubezpieczenia prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie realizowanym w ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty podpisania umowy do czasu odbioru końcowego. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest obowiązany okazać aktualną opłaconą polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający posiadanie aktualnego ubezpieczenia;
11. Niezwłoczne informowanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego
o problemach technicznych i okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót;
12. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;
13. Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami (kierownik budowy), osobę wskazaną w Ofercie Wykonawcy;
14. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa powyżej, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
15. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z tych osób winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

**§ 5**

**Odbiór robót**

1. Ze względu na specyfikę prac Zamawiający będzie przeprowadzał odbiory częściowe dla zleconego każdorazowo zakresu prac.
2. Odbiory każdorazowo zleconego remontu zostaną przeprowadzone przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
3. Rozpoczęcie czynności odbiorowych nastąpi w terminie 5 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru.
4. Wraz ze zgłoszeniem gotowości odbioru (bezpośrednio w sekretariacie, e-mailem) Wykonawca przedłoży wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności:
5. świadectwa jakości, certyfikaty oraz atesty na zastosowane i wbudowane materiały,
6. książkę obmiaru wykonanych robót, objętych odbiorem, sporządzoną przez kierownika robót, potwierdzoną przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
7. kosztorys powykonawczy sporządzony przez kierownika robót, zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
8. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia poczynione w trakcie odbioru.
9. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub wadliwego wykonania, Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.
10. Jeżeli w toku czynności odbioru robót zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu będą przysługiwały następujące uprawnienia:
11. W przypadku wad nieistotnych, które nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy, nadających się do usunięcia, Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy, jednocześnie wyznaczając termin na usunięcie wad,
12. W przypadku wad nienadających się do usunięcia w przedmiocie umowy, Zamawiający może:

- jeżeli wady umożliwiają korzystanie z rzeczy zgodnie z przeznaczeniem, dokonać odbioru i obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. W przypadku żądania wykonania przedmiotu umowy po raz drugi do czasu wykonania robót potwierdzonego protokołem odbioru Wykonawca pozostaje w zwłoce z realizacją zamówienia.

1. W przypadku wad istotnych nadających się do usunięcia, Zamawiający wyznaczy termin na ich usuniecie i do chwili usunięcia nie dokona odbioru przedmiotu umowy. W tej sytuacji do czasu usunięcia wad potwierdzonego protokołem odbioru Wykonawca pozostaje w zwłoce z realizacją zamówienia.
2. W razie nie usunięcia przez Wykonawcę ujawnionych wad wykonanych robót w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. W razie powierzenia poprawienia i dokończenia robót osobie trzeciej, Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów z tym związanych i wyraża zgodę na ich potrącenie z należnego mu wynagrodzenia, a jeżeli będzie ono niewystarczające, zobowiązany jest zwrócić brakującą kwotę na konto Zamawiającego w terminie 7 dni od daty otrzymania wystąpienia Zamawiającego w tej sprawie.
3. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.
4. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.
6. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nie usunięte w wyznaczonym terminie.

**§ 6**

**Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia**

1. Strony uzgadniają za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, **wynagrodzenie kosztorysowe** ustalone na podstawie formularza ofertowego, zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy.
2. Za wykonanie remontu cząstkowego w technologii grysów i emulsji, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ustalone na podstawie cen jednostkowych ryczałtowych:

…………………………………………………………………………………………………………..… **zł** **netto/tonę**

*(słownie: ……………………………………………………………………………..…………………… złotych 00/100)*

i faktycznej ilości wbudowanej masy dla tej technologii.

1. Za wykonanie remontu cząstkowego w technologii masą mineralno-bitumiczną na gorąco, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ustalone na podstawie cen jednostkowych ryczałtowych:

…………………………………………………………………………….…………………………………**zł netto/tonę**

*(słownie: ………………………………………………………………………………………………….. złotych 00/100)*

i faktycznej ilości wbudowanej masy dla tej technologii

1. Do powyższych cen jednostkowych netto zostanie naliczony podatek VAT w obowiązującej wysokości.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie na zasadach określonych w ust. 2, 3, 4
z zastrzeżeniem, iż całkowita wartość wynagrodzenia Wykonawcy nie może przekroczyć

 kwoty:……………………………………………………………………………………………………………**zł netto**

*(słownie netto: …………………………………………………………………….….………………… złote 00/100)*

*kwoty VAT 23%:………………………………………………………………………………………… złote 00/100*

*(słownie:……………………………………………………………………………………………………..złote 00/100)*

 kwoty: ……………………………………………………………………………………………….…………. **zł brutto**

*(słownie brutto: …………………………………………………………………….….………………… złote 00/100).*

1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie cen jednostkowych ujętych w poszczególnych pozycjach kosztorysu powykonawczego oraz ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót ustalonych na podstawie wykonanego obmiaru. Rzeczywiście wykonane i odebrane ilości robót zostaną udokumentowane przez kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru w książce obmiarów robót. Kosztorys powykonawczy zostanie sporządzony przez Kierownika budowy i zatwierdzony przez Inspektora nadzoru.
2. Kosztorys ofertowy wraz z podanymi ryczałtowymi cenami jednostkowymi stanowi załącznik do niniejszej Umowy.
3. Jednostkowe ceny ryczałtowe, ujęte w kosztorysie ofertowym, obejmują koszty poszczególnych technologii wykonania remontów wskazanych w szczegółowej specyfikacji techniczną oraz przedmiarze robót, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Ponadto obejmują koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, organizacji i późniejszej likwidacji placu budowy, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty związane z odbiorami robót.
4. Za wykonanie przedmiotu umowy zamawiający zobowiązany jest zapłacić wykonawcy wynagrodzenie w kwocie wynikającej z iloczynu ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót i ich cen jednostkowych ryczałtowych, zgodnych z kosztorysem powykonawczym, powiększonych o podatek VAT, z zastrzeżeniami ust. 5.
5. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.
6. Zamawiający dopuszcza składanie faktur częściowych wystawionych na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego książki obmiaru robót. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty nastąpi etapami po wykonaniu wskazanego przez Zamawiającego danego zakresu remontu i potwierdzeniu prawidłowości wykonania przez inspektora nadzoru.
7. Płatność będzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Płatność zostanie dokonana na podstawie faktury na konto Wykonawcy, do którego bank otworzył tzw. rachunek VAT.
8. Za datę zapłaty faktury uważać się będzie datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
9. Za nieterminowe płatności faktur, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

**§ 7**

**Przedstawiciele stron**

1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

1. Przedstawiciel Zamawiającego: Józef Maj, tel. 605 859 676

**§ 8**

**Kary umowne**

1. Strony ustalają niżej wymienione kary umowne w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
2. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
* za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w wysokości 20.000 zł brutto;
* za zwłokę w przystąpieniu do realizacji zleconych każdorazowo robót w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki w niedotrzymaniu terminów określonych w § 2 ust. 3 umowy, liczony od dnia powiadomienia Zamawiającego o przystąpieniu do robót;
* za zwłokę w wykonaniu zleconych każdorazowo robót w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki w niedotrzymaniu terminów określonych w § 2 ust. 4 umowy liczony od dnia zakończenia robót.
1. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:
* z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20.000 zł brutto za wyjątkiem przyczyn określonych w § 9 ust. 1 pkt. 2
1. Zastrzeżenie kar umownych nie stanowi przeszkód w dochodzeniu odszkodowania do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
2. Zamawiający zastrzega sobie, a Wykonawca wyraża zgodę, na potrącenie z faktur należności wynikających z kar umownych.

**§ 9**

**Umowne prawo odstąpienia od umowy**

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:
2. Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 5 dni – w terminie 7 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o upływie 10 - dniowego terminu przerwy w realizacji umowy;
3. Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy:
* odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy;
1. Wykonawca realizuje roboty w sposób niezgodny z niniejszą umową, ze specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiającego - w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego danej okoliczności.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:
3. Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru - w terminie 1 miesiąca od dnia upływu terminu na dokonanie przez Zamawiającego odbioru robót lub od dnia odmowy Zamawiającego podpisania protokołu odbioru;
4. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
5. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, sprzecznie z umową,
z nieuzasadniającymi przerwami, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

**§ 10**

**Umowy o podwykonawstwo**

1. Zamawiający dopuszcza wykonanie przez Wykonawcę całości lub części przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności
2. Podzlecanie podwykonawcom prac niewymienionych w ofercie Wykonawcy jako prace powierzone podwykonawcom, w trakcie realizacji przedmiotu umowy może nastąpić tylko i wyłącznie za zgodą Zamawiającego oraz pod warunkiem, że nie zmieni to warunków S.W.Z.
3. Umowa z podwykonawcą musi zawierać co najmniej:
4. zakres prac powierzonych podwykonawcy,
5. kwotę wynagrodzenia za wykonywane prace,
6. termin wykonania zakresu prac powierzonych podwykonawcy,
7. zasady odbioru prac i warunki płatności,
8. Wszelkie zmiany umowy, o której mowa w ust. 4 wymagają formy pisemnej i zgody Zamawiającego.
9. Za prace wykonane przez podwykonawcę płatności realizować będzie Wykonawca.
10. Rozliczenie z podwykonawcą musi przypaść na termin wcześniejszy niż termin płatności na rzecz Wykonawcy, co Wykonawca ma obowiązek uwzględnić przy decyzji o dacie wystawiania faktur na rzecz Zamawiającego, załączając do faktury odpowiednio pisemne oświadczenie podwykonawcy o otrzymaniu danej płatności.
11. W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku Zamawiający władny jest obniżyć kwotę płatności wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o kwotę należną podwykonawcy, zatrzymując ją jako zabezpieczenia na wypadek roszczeń podwykonawcy.
12. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących podwykonawców i przebiegu prac przez nich wykonywanych.
13. Wykonanie prac za pomocą podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków umowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy w takim zakresie, jak gdyby były one działaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

**§ 11**

**Gwarancja jakości i uprawnienia z tytułu rękojmi**

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres 12 miesięcy od dnia podpisania danego protokołu częściowego odbioru robót.
2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 10 dni roboczych licząc od daty powiadomienia przez Zamawiającego (e-mailem).
3. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Okres rękojmi – 12 miesięcy.
4. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

**§ 12**

**Zmiana umowy**

1. Zamawiający, dla zapewnienia prawidłowej realizacji robót dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty.
2. Dopuszcza się zmiany wynagrodzenia (tj. zwiększenie wynagrodzenia), których łączna wartość zmian jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy muszą mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.

**§ 13**

Strony umowy nie mogą przenosić praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

**§ 14**

**Klauzula Informacyjna - RODO**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119.1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Tomaszów Mazowiecki reprezentowana przez Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki z siedzibą przy ul. Prez.
I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@gminatomaszowmaz.pl lub pisemnie na adres urzędu ul. Prez. I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.
3. Państwa dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzonym niniejszego postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.
4. Pełna klauzula informacyjna znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego pod poniższym linkiem: <http://bip.gminatomaszowmaz.pl/artykul/70/92/klauzula-informacyjna-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-zwiazana-z-postepowaniem-o-udzielenie-zamowienia-publicznego>

**§ 15**

 **Zobowiązanie Wykonawcy - RODO**

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego\*.

\* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

**§ 16**

W razie powstania sporu związanego z wykonywaniem umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwemu miejscowo dla Zamawiającego sądowi powszechnemu.

**§ 17**

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

**§ 18**

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla Zamawiającego a jeden dla Wykonawcy.

 **WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY:**